|  | 湖北众恒诚业工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| HUBEIZHONGHECHENGYEENGINEERINGCONSULTING CO.,LTD |  |

竞争性谈判文件

| 项目编号： | ZHCY-20191015 |
| --- | --- |
| 采购人： | 宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司 |
| 项目名称： | 宜都天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目 |

湖北众恒诚业工程咨询有限公司

2019年10月

目  录

第一章  谈判邀请函	2

第二章  谈判须知	5

第三章  采购需求	16

第四章  合同格式及合同条款	19

第五章  响应文件格式	24

第一章  谈判邀请函

湖北众恒诚业工程咨询有限公司受宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司的委托，拟就宜都清江天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目项目以竞争性谈判的方式进行采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

一、项目名称：宜都天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目；

二、项目预算：人民币43万元；

三、项目需求：拓展营地设施设备采购建设安装，详见采购需求；

四、谈判供应商资格要求：

1、供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章）。

2、通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（由采购人或代理机构现场查询）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4、本项目不接受联合体谈判，供应商必须以独立身份参与本项目投标。

五、谈判文件发放时间及地点：

1、发放时间：2019年10月17 日9时至2019年10月21 日17时(节假日除外)，谈判文件售价：200元，售后不退。

2、发放地点：湖北众恒诚业工程咨询有限公司（宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心1203室）。

3、报名经办人：法定代表人或委托代理人。

4、报名所需资料：法人身份证明或法人授权委托书、报名经办人身份证、营业执照复印件一套（须加盖单位公章）。

六、响应文件递交截止时间及递交地点：

- 响应文件递交截止时间：2019年10月22日09时30分(注09时00分时开始受理谈判响应文件)。

2、响应文件递交地点：将纸质竞争性谈判响应文件送湖北众恒诚业工程咨询有限公司（宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心2105室）,未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

七、谈判时间及地点：

1、谈判时间：2019年10月22日09:30（北京时间）

2、谈判地点：湖北众恒诚业工程咨询有限公司（宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心1203室）

八、联系方式：

采购人：宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司

联系人：田少军

联系电话：13972530018

联系地址：湖北省宜昌市夷陵大道 78 号

代理机构：湖北众恒诚业工程咨询有限公司

联 系 人：杨晴

联系电话： 0717-6923868

联系地址：宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心1203室

2019年10月16日

第二章  谈判须知

供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宜都天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目 |
| 2 | 采购人 | 采购人：宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司 联系人：田少军 联系方式：13972530018 联系地址：湖北省宜昌市夷陵大道 78号 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：湖北众恒诚业工程咨询有限公司 地 址：宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心1203室 电 话：0717-6923868 联系人：杨晴 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：\ 地 址：\ 电 话：\ |
| 6 | 联合体谈判 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 采购进口产品 | ☑本项目拒绝进口产品参加谈判 □本项目已经财政部门同意购买进口产品 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
| 8 | 备选方案 | ☑不接受 □接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 《湖北峡州酒店产业集团有限公司网站》 |
| 10 | 提交谈判响应文件截止时间 | 2019年10月22日09:30（北京时间） |
| 11 | 谈判时间、地点 | 谈判时间：2019年10月22日09:30 谈判地点：（湖北众恒诚业工程咨询有限公司会议室）宜昌市发展大道57-6号三峡云计算中心2105室 |
| 12 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由采购人代表共3人以上的单数组成 |
| 13 | 谈判保证金 | 本项目不设谈判保证金 |
| 14 | 谈判有效期 | 90日（日历日） |
| 15 | 谈判响应文件份数 | 正本：一份； 副本：贰份。 |
| 16 | 采购验收电话 | 13972530018 |

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的货物类和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

2.4“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

提供的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。

2.8“响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1 符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第三条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2 联合体

本项目不接受联合体谈判

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

6.1商务文件(详见第五章商务文件组成)

6.2技术文件(详见第五章技术文件组成)

7. 响应文件的编制

1）谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2）竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制，响应文件应编制详细的目录和页码。

3）如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 谈判保证金

本项目不设谈判保证金

10. 谈判的有效期

10.1谈判有效期详见供应商须知前附表。谈判有效期从提交谈判文件的截止之日起算。谈判文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

10.2特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的谈判供应商将会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第9条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、谈判报价要求

11.1谈判供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现。

11.3对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4谈判供应商要详细填写“报价一览表”和“分项报价表”中的内容，由法定代表人盖章确认，并加盖单位公章。

四、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的递交

12.1谈判供应商应编制响应文件叁份。其中：正本壹份，副本贰份。竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件应不可拆卸。若未按规定的方式编制和份数提交响应文件的，采购人、采购代理机构不予受理。

12.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有的副本密封装在一个信封中。

12.3 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称。

12.4所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判邀请函”中规定的时间前递交到采购执行机构。

13. 迟交的响应文件

13.1采购人、采购代理机构将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、谈判的步骤

14. 成立谈判小组

14.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3。

15. 响应文件的审核

15.1谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 评审内容 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 营业执照 | 供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章）。 |
|  |  | 信用记录 | 通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（由采购人或代理机构现场查询） |
|  |  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
|  |  | 联合体谈判 | 本项目不接受联合体谈判，供应商必须以独立身份参与本项目谈判。 |
| 2 | 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照等一致 |
|  |  | 响应文件 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 谈判方案 | 只有一个谈判方案 |
|  |  | 谈判报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 货物清单、交货期、质保期 | 符合谈判文件要求 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效文件

15.2响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格条件的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

15.3响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

16. 谈判

16.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

16.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

16.3谈判不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

16.4谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，将重新发布采购公告。

17.相同品牌产品评审原则

17.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不参与评审。

17.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

18. 推荐成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审报价相同的并列），并编写评审报告 。

六、确定成交供应商

19.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，出具书面确认函，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。最低报价并列时，根据物有所值的原则确定成交供应商。

19.3成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

20.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订供货服务合同。

20.2成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，采购人将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

八、公告、质疑

21.1采购人、采购代理机构将在指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

21.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人盖章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购机构将不予以受理。

21.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

九、项目验收

22.1 项目实施完毕，采购人或者采购代理机构组织对供应商履约的验收。

22.2 验收标准:谈判文件、响应文件、采购合同规定的标准。

22.3 采购项目验收联系电话:见供应商须知前附表。

第三章  采购需求

一、项目名称：宜都天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目

二、项目预算：人民币43万元

三、采购需求：

| 序号 | 服务内容 | 现场效果图 | 内容说明 | 规格 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空四连体组合架 |  | 包含有巨人梯、平衡阶、断桥飞跃、空中单杠、攀岩墙等项目 | L=27米 H=10米 |  | 1. 主立柱：镀锌圆管165mm，厚3.5mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 2. 副立柱：镀锌圆管114mm，厚3.0mm；圆管76mm，厚3.0mm；圆管42mm，厚3.0mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 3.爬梯：圆管32mm，厚2.0mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 4.辅助材料：150mm进口防腐木方；8mm铁链；保护绳：12mm不锈钢钢丝绳；5. 承重连接：预埋件：400 mm x400 mm，厚10mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）；力学性能：最小拉力载荷1250kg、最大拉力载荷3100kg。 |
| 2 | 中空五连体项目 |  | 项目分上下两层，地面层包含：携手并进、模拟电网、礼让通行、攀爬网、天使之手等5个项目；中空层包含：断桥跨越、泸定桥、翘板桥、独木桥、轮胎相连路等5个单项； | L=34米 W=3米 H=6米 |  | 1.主立柱：镀锌圆管165mm，厚3.5mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 2.副立柱：镀锌圆管114mm，厚3.0mm；镀锌方管40*80mm，厚3.0mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 3.楼梯：镀锌圆管25mm，厚2mm；花纹钢板：厚3mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 4.辅助：圆管60mm，厚3.0mm；角铁50*50mm，厚4.5mm；材料：Q235 （符合标准GB/T700-1988）； 14mm 涤纶绳保护网；工艺橡胶轮胎； 5.承重连接：预埋件：350 mm x350 mm，厚10mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）；力学性能：最小拉力载荷1250kg、最大拉力载荷3100kg。 |
| 3 | 丛林探险闯关组合项目 |  | 参与者从起点开始挑战，包含：吊桩桥、轮胎摇摆桥、秋千桥、U型绳桥等4个单项； | L=24米 W=1米 |  | 1.主立柱：镀锌圆管219mm，厚3.5mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 2. 转换平台：进口防腐木板5mm厚度；镀锌方管40mm*60mm，厚2.5mm;镀锌角钢50mm*50mm厚4.5mm；50防腐木方； 3.保护系统：12mm不锈钢钢丝绳；4.项目辅助材料：工艺轮胎，200mm圆木方，14mm动力绳索，120mm圆木方；12mm不锈钢钢丝绳；5.承重连接：预埋件：400 mm x400 mm，厚10mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）；力学性能：最小拉力载荷1250kg、最大拉力载荷3100kg。 |
| 4 | 毕业墙 |  | 这是一个集体挑战项目，用以增强团队凝聚力及提升管理水平。 | L=3米 H=4米 |  | 1.立柱：镀锌方管100mm*100mm，厚3.5mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 2. 横梁：镀锌方管40mm*80mm，厚3mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 3.楼梯：镀锌圆管25mm，厚2mm；花纹钢板：厚3mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 4.辅助：镀锌方管50mm*50mm，厚2mm;角钢50mm*50mm厚4.5mm；; 5.承重连接：预埋件：300 mm x300 mm，厚10mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）；力学性能：最小拉力载荷1250kg、最大拉力载荷3100kg。 |
| 5 | 移花接木 |  | 移花接木项目适合青少年及成人挑战，用以提升团队信任感及责任感。 | L=3米 H=3米 |  | 1.立柱：镀锌圆管114mm，厚3mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）； 2. 辅助：工艺轮胎 3.承重连接：预埋件：300 mm x300 mm，厚10mm；材料：Q235（符合标准GB/T700-1988）；力学性能：最小拉力载荷1250kg、最大拉力载荷3100kg。 |

四、商务要求

1、交货期：58个自然天内完成制作并安装到位，第一笔项目款项支付到位后开始施工并计算工期。

2、质保期：壹年。

3、付款方式：第一次付款：签订合同（3个工作日内），甲方支付乙方总款项的百分之三十，作为定金；第二次付款：乙方货物全部进场，甲方再支付乙方总款项的百分之四十（3个工作日内）；第三次付款：施工完毕甲方验收合格后（5个工作日内）,甲方再支付乙方总款项的百分之二十五；剩余百分之五为质保金；质保期为12个月，质保期满后若无质量问题，甲方需在5个工作日内将余款付清。

第四章  合同格式及合同条款

合同格式

甲方：宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司

乙方：

经双方协商，现就甲方位于 宜都清江天龙湾景区  拓展基地建造项目达成以下协议，以供双方共同遵守：
    1、甲方向乙方订购：

1.1器材生产、安装及后期服务

| 序号 | 服务内容 | 项目说明 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空四连体 | 攀岩墙、断桥飞跃、空中抓杆、巨人梯、平衡阶共6单项。 |  |  | 长27米、高10米 |
| 2 | 丛林探险组合 | 吊桩桥、轮胎摇摆桥、秋千桥、U型绳桥共4单项。 |  |  | 长24米 |
| 3 | 中空五连体 | 天使之手、礼让通行、携手并进、攀网、模拟电网、断桥飞跃、泸定桥、独木桥、翘板桥、轮胎桥共10单项。 |  |  | 高6米、长34米 |
| 4 | 移花接木 | 见效果图 |  |  | 高3米、宽3米 |
| 5 | 毕业墙 | 见效果图 |  |  | 高4米、宽3米 |
| 6 | 材料运输费 | 2趟 |  |  | ／ |
| 7 | 工人食宿费 | ／ | ／ | ／ | 甲方负责 |
| 8 | 勘察设计费 | ／ | ／ |  | ／ |
| 发票费用 |  | （增值税普票，税点3%） |  |  |  |
| 总费用 |  | 人民币：元(含税价) |  |  |  |
| 优惠后总费用 |  | 人民币： （含税价） 大写： 备注：场地平整、回填、基坑、混泥土、围栏等由甲方负责；乙方进场时，甲方保证电和路通畅，电要求220/380V三相电到现场，道路能通吊车。 |  |  |  |

2、合同总价及支付方式：

2.1合同总价： ￥  元 人民币，大写：   。

(包含以上所有器材加工、安装、运输费用、人工费、现场施工、后期壹年内免费维护等。)以上价格为含税价， 乙方不得以任何理由加收任何费用（除甲方人为原因及自然原因导致），否则将承担违约责任。

2.2 付款方式：第一次付款：签订合同（3个工作日内），甲方支付乙方总款项的百分之三十作为定金；第二次付款：乙方货物全部进场，甲方再支付乙方总款项的百分之四十（3个工作日内）；第三次付款：施工完毕甲方验收合格后（5个工作日内）,甲方再支付乙方总款项的百分之二十五；剩余百分之五为质保金；质保期为12个月，质保期满后若无质量问题，甲方需在5个工作日内将余款付清。付款超过合同规定时间，甲方需每天按照合同总金额的万分之一支付乙方逾期利息。付款期限超过一个月，每天按照合同总金额的万分之二支付乙方逾期利息。

2.3 乙方提供等额税务发票后，甲方通过银行转账方式按期支付合同价款。乙方收款帐户：

开户行：

帐  号：

户  名：

3、采购方式及期限

3.1 乙方提供器材承建（√）硬件输出（√）、焊接安装（√）培训输出（√）、加盟输出（  ），施工期限为 58 自然天（甲方及自然因素除外，第一笔项目款项支付到位后开始施工并计算工期）。

4、设备验收：

4.1 甲乙双方根据销售出库单对合同设备及其附件数量、外观进行共同清点、验收。如发现设备规格不符、数量不足、缺陷或损坏等问题，乙方应在5个工作日内予以补足或更换新件。相关费用由乙方承担。

4.2 在验收前，如设备有损坏，或设备与本合同规定不符，乙方应及时更换有关设备，由此产生的一切费用由乙方承担（包括但不限于运费、保险费等）。

4.3 如果任何被验收的设备不能满足规格的要求，甲方有权拒绝接收该设备，乙方应按甲方要求及时予以更换。

4.4 乙方负责向甲方提供设备出厂给付用户的装箱单，原装产品合格证各一份，同时须向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和说明书等常规资料各一份，否则，甲方有权拒验设备。

4.5 甲乙双方对合同内采购的设施设备的验收只限于数量、种类等清点工作。双方共同签署的验收单不代表甲方认可相关设施设备、施工质量符合国家质量及标准要求。

4.6 乙方须按规范标准进行施工安装、调试检测，并聘请具备国家承认资质的相关安全鉴定机构对所有产品进行安全运行检测和鉴定（乙方承担相关费用），确保设备运行符合国家标准要求，通过安全监测，取得国家要求的相关资质证书。

5、双方责权利：

5.1 乙方负责拓展器材所需器材的生产加工（√）、项目设计规

划（√）、现场施工（√）、实地安装（√）、安全调试（√）、施工安全（√）、售后服务（√）等服务。

5.2 乙方拓展设施的器材供应，采取加工与组装相结合方式。即，

在  武汉 生产加工成品或半成品， 然后送至 宜昌天龙湾景区 施工现场，乙方进行安装调试。

5.3 甲方负责为乙方现场安装施工提供水、电、路三通支持。（电

力为220/380V），水电费用由甲方负责。乙方施工人员往返交通由 乙方 负责承担。

5.4 乙方必须按质按量完成本协议中的器材及配套服务内容，并

保证向甲方提供的所有设施性能符合国家相关质量和安全标准，若因乙方提供的设施发生因为设施设计的不合理，或是设施质量和施工质量问题导致本项目在经营过程中产生的安全事故，一切责任事故及相关经济赔偿和法律责任由乙方承担。在施工期间发生的与本项目有关的安全责任事故,全部由乙方负责。若在产品质量保证期内，因甲方违反操作规定、管理规定或非产品本身质量问题而产生的安全责任事故，由甲方承担。

5.5 如因出于安全或是其他方面的原因的考虑，乙方需改变有关

参数数据，必须主动与甲方进行协商，经甲方同意后方可执行新的方案。同样，甲方需要更改设计方案或项目，须主动与乙方进行协商，征得乙方同意后方可执行新的方案。

5.6乙方向甲方提供的整套器材的免费质保期为  12 个月，保

修期内所有维修维护，乙方不向甲方收取任何人工及材料费用（人为损坏、自然老化除外）。质保期届满后，乙方提供质保可适当收取工时费、材料费。

6、违约责任：

6.1 乙方须按合同规定的时间内保质保量完成所有器材供应和安装，将器材交付甲方使用。甲方负责及时按期支付器材及配套服务款。如乙方推迟竣工日期（自然气候等不可抗力导致竣工推迟除外，如严重雷电、暴雨、暴雪、大风或其他灾难等），每逾期一天，乙方须向甲方按本合同总价款的2%/日的标准支付违约金，并承担器材总价5%的违约经济赔偿。但由于甲方未按时组织验收或推迟验收时间（验收时间为竣工后的10个工作日内），而导致乙方不能如期收到器材货款，则甲方按第二条第2项支付方式中的约定支付逾期利息作为违约金。如竣工验收合格后一个月内未收到合同规定款项，乙方将通过甲方所在地法院诉讼方式解决。

6.2 乙方无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。乙方负责所购设备现场吊卸及安装，并承担所有费用。并无偿协助甲方相关人员制定相关设备产品的操作及保养规程。

6.3 甲方采购的娱乐设备如须地基产品，乙方应提供符合国家规范标准的施工图纸，甲方应按图纸施工。甲方若不按要求施工，乙方有权拒绝安装，并不承担相关责任。若因乙方提供的图纸存在风险、问题、瑕疵等而导致设备运行中发生事故的，由乙方承担相关责任。与甲方无关。

7、纠纷解决：甲乙双方因本合同发生纠纷，由双方协商解决。

协商不成，可以通过甲方所在地法院诉讼方式解决。

8、其他约定：本协议一式两份，双方本着诚信、公平、友好、互利的原则，依据条款行使各自责、权、利，未尽事宜经双方协商一致，可以拟定补充条款作为附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

代表人签字:                 代表人签字:

2019年  月  日             2019年  月  日

第五章  响应文件格式

宜都天龙湾景区拓展营地设施设备采购建设安装项目

竞争性谈判响应文件

（正/副本）

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（盖章）

日    期：        年      月      日

商务文件组成

1、商务文件目录

2、谈判响应函

3、报价一览表

4、报价明细表

5、货物服务清单

6、谈判供应商资格证明文件

（1）法定代表人身份证明、法定代表人授权书

（2）营业执照复印件

7、谈判文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料

谈判响应函

（代理机构名称）：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址），向贵方提交下述响应文件二份。其中：正本壹份，副本贰份。

1．报价一览表；

2．分项报价明细表；

3．货物、服务清单；

4．按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按谈判文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）接受谈判文件中关于谈判保证金的约定。

（5）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（6）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：              。

（7）其他：_______________________________。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年   月    日

报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 报价金额（小写） |  |
| --- | --- |
| 报价金额（大写） |  |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年   月    日

报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2/服务2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3/服务3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计： |  |  |  |  |  | ¥： |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

报价一览表（第   轮）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 报价金额（小写） |  |
| --- | --- |
| 报价金额（大写） |  |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

（此报价表应单独打印2份加盖公章，谈判时现场填写。）

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年   月    日

货物、服务清单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物/服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．提供所投货物、服务详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）:

日期：      年     月    日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

技术文件组成

由各谈判供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、供应商针对货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点； 货物制造、检验、验收执行的标准；质量保证措施；采用新技术、新工艺、新材料的情况进行介绍描述；

3、谈判供应商认为需提供的证明文件及其它资料。

注明：各谈判供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。